软件工程2024级2026年

《高级项目实践》个人总结

| 姓名 | 蔡尚成 | 学号 | 2024302111180 | 班级 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | AI面试官EZmock |  |  | 团队名称 | 方便面队 |
| 实训收获和感想 | 一、实训概述与目标 1.实训目标与项目概述 本次实训的目标是开发一款完整的AI面试模拟器——EZMock。项目基于TanStack React Start与Hono框架构建前后端分离架构，使用Supabase作为数据库与认证服务。系统包含AI驱动的面试出题、简历解析、多维评分、语音面试、知识库问答等功能，目标是为求职者提供真实、可反馈的模拟面试体验。项目最终部署至Vercel（前端）和Railway（后端），并打包为Tauri桌面端应用。 2.个人角色与职责 我负责整体架构设计与后端核心模块开发，包括项目基础框架搭建、Skill驱动出题系统、简历解析功能、多维评分引擎、OpenAPI接口文档、语音面试链路优化、面试流程状态机控制、RAG知识库搭建、密码恢复功能全栈实现、桌面端打包与生产部署等。同时参与前后端联调与生产环境问题排查。 3.个人学习目标 学习AI辅助开发的流程，学习AI开发完后的质量检测标准。掌握全栈Web开发全流程，熟悉AI大模型在面试场景中的应用，学习WebSocket实时通信、向量检索、Tauri桌面端打包等技术，提升独立解决复杂生产问题的工程能力。 二、主要工作内容与成果 1.个人工作内容完成情况 1.1任务1：项目基础架构搭建 （1）工作描述：完成了AI面试模拟器的整体架构搭建，包括TanStack React Start前端框架初始化、Hono API服务端框架搭建、Supabase数据库与认证接入、Tailwind CSS + shadcn/ui组件库集成、Zod校验体系落地，以及完整的开发脚本与环境配置文件（.env、vite.config.ts等）。实现了前后端分离的基础工程结构，并配置了开发与生产双环境部署。 （2）交付成果：完整可运行的前后端工程目录结构，包含开发/构建/测试脚本，以及Vercel前端部署和Railway后端部署。 1.2任务2：Skill驱动出题系统与简历解析功能 （1）工作描述：设计了Skill驱动的出题架构，在api-server预置了前端工程师、Java后端、算法、产品经理四个岗位的Skill JSON配置，实现自动根据分类权重分配题目数量、基于候选人历史知识点的去重策略以及分类标签化的结构化输出。同时实现了简历文件的PDF/Word上传、文本提取与AI分析全链路，前端支持文件拖拽上传与文本粘贴两种模式，后端集成mammoth（解析.docx）和pdf-parse（解析PDF），将提取文本传给AI进行结构化分析，结果持久化到user_resumes表。 （2）交付成果：4个岗位的Skill配置、完整的简历解析API与前端上传组件，简历信息可在创建面试时直接关联使用。 1.3其它任务与贡献 完成了RAG知识库基础搭建（文档CRUD、分块处理、向量检索、QA问答会话、知识图谱）；实现了用户密码恢复全栈功能（包含Tauri深链处理、忘记密码页面、重设密码页面及跨端回跳配置）；实现了用户昵称与头像功能（Profile模块）；完成了Tauri桌面端Windows打包与生产构建配置（NSIS安装包、深链注册）；整理了项目文档，移除了废弃参考代码目录。 2.解决实际问题情况 2.1挑战一：语音WebSocket在生产环境（Railway）初始化失败 （1）问题分析：项目部署到Railway后，语音面试的WebSocket连接始终无法建立。通过查看服务端日志和前端错误信息，定位到两个原因：一是Supabase client在Railway的serverless环境下connect.socket.io端点和WSS检测方式与本地不同；二是直接将Supabase JWT用于WebSocket认证存在兼容性问题。 （2）解决过程：首先尝试调整Supabase client的WSS配置，但效果有限。随后设计了基于签名令牌的认证方案，新增voice_socket_tickets表分离令牌生成与认证流程，并重构了voice.websocket.ts的连接管理逻辑。同时修改supabase.ts，在启动时跳过WebSocket冷启动，仅在需要时按需建立连接。 （3）结果与反思：语音面试在Railway生产环境成功运行，断线后可自动重连。深刻体会到开发环境与serverless生产环境的差异，尤其在WebSocket和长连接场景下，应该尽早部署验证，避免开发晚期才发现兼容性问题。 2.2挑战二：LangGraph面试Agent状态机迁移兼容性问题 （1）问题分析：项目中原有v1/v2两套面试状态机，在新一代LangGraph Agent（v3）迁移过程中，新旧状态机并存导致前端API、会话状态、语音输入和报告结构存在兼容性问题。特别是状态转换边界不清晰，容易出现状态漂移。 （2）解决过程：在interview-agent.graph.ts中显式定义状态节点和边，新增回答充分性检测（answer-sufficiency.ts）和关键词提取功能，扩展了面试角色人格（personas.ts）。前端新增阶段指示器和回合指示器组件，让用户清晰感知面试进度。 （3）结果与反思：状态转换问题得到有效控制，FSM设计文档成为跨模块协作的权威参考。认识到大规模架构替换需要按阶段设置清晰验收点，一份清晰的状态转换图比多人口头对齐更可靠。 三、心得体会与学习收获 1.专业知识与技能 （1）掌握了Hono框架在API服务端的完整开发流程，包括中间件设计、输入校验、流式响应和OpenAPI文档集成，以及TanStack React Start的前端路由和SSR配置。 （2）深入理解WebSocket实时通信原理，掌握了WebSocket连接恢复策略的设计（签名令牌认证、指数退避重连、心跳检测与协议分层），以及Tauri桌面端打包流程（NSIS安装包配置、Windows深链注册、icon资源管理）。 （3）掌握了前后端上线部署的全流程，学习了多种平台部署的方式。了解了日志系统的重要性，学习通过前后端日志快速定位项目的bug位置。 2.软件工程实践 通过本项目，我深刻体会到"需求分析"是项目成功的基石，前期的Skill驱动出题架构设计和接口契约定义为后续快速开发奠定了基础。理解了接口文档（OpenAPI）的重要性，它不仅是前后端联调的契约，也是后续维护的可靠参考。同时认识到单元测试和端到端测试的必要性，优化类变更在缺乏测试覆盖时很容易引入隐藏问题。 3.团队协作与沟通 我认识到定期同步进度和编写交接文档是保持团队方向一致的关键，尤其是在多人跨模块协作的复杂项目中。与队友的合作经历让我深刻理解了版本管理工具git在多人协同中的价值。 四、总结与展望 1.自我评价 我较好地完成了既定的开发任务，独立负责了项目后端架构搭建和核心功能实现。在代码质量方面，我严格遵循了TypeScript类型安全、模块化设计、日志规范和安全编码要求。但在测试覆盖率和性能基线量化方面仍有提升空间，端到端测试和性能指标的完善将是后续优化的重点方向。 2.未来学习规划 基于本次实训的经验，我发现自己对数据库优化相关知识了解不足，计划深入学习PostgreSQL索引原理和SQL调优；同时，准备系统学习消息队列（Redis/BullMQ）和容器化技术（Docker），为后续的RAG知识库Worker和自动化部署做准备。在AI方向上，我希望进一步研究RAG检索增强生成和Agent工作流编排的高级模式。 |  |  |  |  |